Ausgangslage

Die Bildungs- und Kompetenznachweise (BKN) wurden erstmals beim RS 1 2022 in LMS VBS erstellt und die Rekruten zur Verfügung gestellt. Mit jeder weiteren RS wurden die Anzahl abgebildete Funktionen erweitert. Bis anhin waren die BKNs nur in Deutsch verfügbar

DQS

Ab RS 2 2023 sollen die BKNs mit den Sprachen Französisch und Italienisch erweitert. Wir werden bis und mit 31.08.2023 entsprechende Übersetzungen von Chancen der Armee bekommen. Die erhaltene Word-Dokumenten müssen nun im HTML Format konvertiert werden und in einem HTML File pro Funktion zusammengefügt werden. Ziel ist es bei den Funktionen, bei welche wir Übersetzungen erhalten haben, ein BKN in alle drei Sprachen ins LMS zu integrieren.

Grundlegende Informationen

Es sind nur die BKNs der Schulen, die in Deutsch, Französisch und Italienisch vorhanden sind, zu konvertieren. Termin für die letzte Lieferung der Übersetzungen ist 31.08.2023. Alle Übersetzungen nach diesem Datum werden nicht Konvertiert.

ACHTUNG: Pro Funktion ist ein BKN männlich und weiblich vorhanden. D.h. pro Funktion sind zwei BKN Dokumenten zu konvertieren.

Wenn sie Hilfe zu den bestehenden Skripten brauchen, bitte Maximillian von Willich anrufen (0774443321). Er ist aber nur bis 31.08.2023 in VBS.

Haupt Ordner:   
SCCAUSB-AUSBUSTUE-ELEARN\05\_PLANUNG-PROJEKTE\05.00\_Kdo\_Ausb\05.00.1805\_GBB (Chance Armee)\BKN\RS2-23

Dokumentation  
\Dokumentation

HTML-Vorlagen:

\HTML\_Vorlagen

BKN Dokumenten:

\BKN\_Dokumenten

HTML-Templates:  
1-Spaltig  
\BKN\_Dokumenten\(Sprache)\(LVB)\HTML\Template\_1\_Spalte\_letzte\_Seite\_m.html

\BKN\_Dokumenten\(Sprache)\(LVB)\ HTML\Template\_1\_Spalte\_letzte\_Seite\_w.html

2\_Spaltig

\BKN\_Dokumenten\(Sprache)\(LVB)\ HTML\Template\_2\_Spalten\_letzte\_Seite\_m.html

\BKN\_Dokumenten\(Sprache)\(LVB)\ HTML\Template\_2\_Spalten\_letzte\_Seite\_w.html

Gerät für das Ausführen der Skripts:

NGRAIN PC

Termin: 15.09.2023

Rollen:

D (Durchführen) – Alixe Jolidon; Tom Burri

B (Beratend) – Joël Fehr

E (Ergebnisverantwortlicher) – Roger Bouveur

Aufgaben

Aufgabe 1: Vorbereitung

1. Bestehend Python Skripte anpassen  
   Damit die Skripts für den jeweiligen Sprache die Word ins HTML konvertieren können, müssen die mit den entsprechenden Textbausteinen (gelb im untenstehenden Dokument markierte) angepasst werden.  
     
   Skript  
   Es gibt pro Sprache ein Skript und sie sind hier abgelegt:  
   Dokumentation\Skript\_mit\_Benutzeranleitung  
     
   Die Textbausteine finden sie hier:

Dokumentation\Bausteine\Zu ändernden Bausteine.docx

1. Die angepassten Skripte der jeweiligen Sprache testen. Eine Funktion männlich und weiblich pro Sprache. Allfällige Korrekturen gemäss Meldung aus den Skripten vornehmen und nochmals ausführen. Wiederholen bis keine Meldungen kommen.

Aufgabe 2: BKN Dokumenten in HTML Konvertieren

1. Letzte Seite jeder BKN Funktion auf Anzahl Spalten kontrollieren. Hier geht es darum zu sehen welche HTML-Template (Basis = \BKN\_Dokumenten\(Sprache)\(LVB)\) zu verwenden ist.
2. BKN Dokumenten der Schulen in HTML mit dem entsprechenden Template konvertieren
3. QS: Jeder HTML mit dem Original auf Richtigkeit der Inhalt vergleichen
4. Wenn keine Fehler festzustellen sind, speichern sie die HTMLs unter \(LVB)\HTML

Aufgabe 3: Zusammenführen der Sprachen

Nachdem alle BKN Dokumenten konvertiert, kontrolliert und abgespeichert worden sind, müssen die Sprachen in einer Datei zusammengeführt werden.

1. Die Möglichkeit dies per Skript zu automatisieren mit ChatGPT untersuchen oder,
2. Die Files manuell zusammenführen. Die HTML Kodierung diese Dateien sind aufrechtzuerhalten. (Basis = Dateien in \HTML\_Vorlagen)